La Démarche du Projet

# Phase 1 : Fondations & Environnement (Semaines 1-2)

- Installation de l'Infrastructure : Configurer le fichier docker-compose.yml pour lancer tous tes services (PostgreSQL + TimescaleDB + pgvector, RabbitMQ, Spark, Hadoop).

- Modélisation de la Data : Exécuter le script SQL pour créer tes tables et tes Hypertables.

- Collecte des Connaissances : Rassembler les manuels PDF (Caterpillar, SOLAS, etc.) pour ton futur RAG.

# Phase 2 : Ingestion & Big Data Pipeline (Semaines 3-4)

- Développement du Simulateur : Créer un script Python qui génère des données GPS/Moteur et les envoie dans RabbitMQ.

- Configuration de Spark Streaming : Écrire le job Spark qui lit RabbitMQ en temps réel, calcule des moyennes (ex: conso fuel/heure) et enregistre tout dans TimescaleDB.

- Mise en place des Alertes : Coder la logique dans Spark pour détecter si une valeur dépasse un seuil (ex: Température > 95°C) et envoyer un signal.

# Phase 3 : Intelligence Agentique & RAG (Semaines 5-6)

- Indexation Vectorielle : Créer le script pour découper tes PDF en morceaux (chunks) et les stocker dans pgvector avec leurs embeddings.

- Configuration d'Ollama : Installer et tester le modèle GLM-4 localement.

- Développement de l'Agent : Utiliser FastAPI et LangGraph pour créer l'agent capable de consulter à la fois le SQL (télémétrie) et les vecteurs (manuels) pour répondre au capitaine.

# Phase 4 : Interface & Visualisation (Semaines 7-8)

- Développement du Dashboard (Next.js) : Créer la carte interactive avec Mapbox qui affiche les navires qui bougent.

- Implémentation des WebSockets : Connecter le Frontend au Backend pour que les jauges et les alertes se mettent à jour en direct sans rafraîchir la page.

- Interface de Chat : Créer la fenêtre de discussion pour l'assistant IA.

# Phase 5 : Tests, Archivage & Rapport (Semaines 9-10)

- Pipeline "Froid" (Hadoop) : Créer le job Batch qui déplace les vieilles données de TimescaleDB vers HDFS au format Parquet pour l'archivage.

- Tests de Charge : Vérifier que ton i7 tient le choc avec 10 ou 50 navires simulés en même temps.

- Rédaction du Mémoire : Documenter tes choix techniques (pourquoi Spark ? pourquoi Timescale ?) et tes résultats.